Resultados Esperados: Este documento tem como objetivo estabelecer e padronizar um guia para que equipes e indivíduos possam seguir quanto ao processo de mudança de tecnologia de infraestrutura, por meio do detalhamento sequencial das instruções e atividades relacionadas. Essa padronização visa garantir consistência, clareza e segurança durante o processo de mudança.

Histórico de Versões

| Data | Versão | Autor(es) | Email | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/06/2024 | 1.0 | Jeferson Moraes | C0686963@vale.com | Versão Inicial |
| 16/10/2024 | 1.1 | Jeferson Moraes | C0686963@vale.com | Atualização nos tópicos 1, 3 e 5 |

Revisores

| Revisor | Email | Gerência | Data Revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeferson Rosário | jeferson.rosario@vale.com | Eng. Manutenção e Fundação Tecnológica | 18/06/2024 |
| Jocimar Batista | jocimar.batista@vale.com | Eng. Manutenção e Fundação Tecnológica | 18/06/2024 |

Referencias

PGS-004706 - Gerenciamento de Mudança de Tecnologia

PNR-000013 - Diretrizes Globais para o Desenvolvimento de Documentos Normativos

TS-0044 - Procedimento para Mudanças em Ambientes Críticos

Sumário

1)	Recomendações Gerais	1

2)	Informações Gerais Sobre a Mudança	1

3)	Equipe Responsável e Plano de Comunicação	1

4)	Itens Relacionados	1

5)	Atividades Técnicas	1

6)	Informações Complementares	1

# Recomendações Gerais

  - Todas as configurações e preenchimento da RFC no Service-Now devem seguir as orientações do PGS-004706 - Gerenciamento de Mudança de Tecnologia.

  - Sempre utilizar o nome padrão MOP-CHG000XXXXX-v01.docx para o documento, garantindo assim melhor rastreabilidade do arquivo e versionamento.

  - Para descrever comandos via CLI, utilizar a fonte Courier New e indentação dos comandos, além de comentários iniciando com “#” ou “!”.

  - Para configurações via GUI, sequenciar e descrever a navegação, utilizar prints da tela mencionada sempre que possível.

  - Para toda mudança que preveja algum tipo de impacto é mandatório a criação de task dedicada para essa atividade, incluindo o período da janela de indisponibilidade planejada.

  - Para toda a mudança que preveja algum impacto é mandatório inserir no MOP as etapas de comunicação e solicitação de autorização para iniciar a atividade.

  - Toda mudança que prevê algum tipo de teste (ex.: Alta disponibilidade, validação etc.) é mandatório preencher a planilha anexa a este documento. Ao final do teste, incluir os resultados obtidos e atualizar as informações na mudança, alterando o nome do arquivo para MOP-CHG000XXXXX-v01-with-test-result.docx.

  - É mandatório anexar Low Level Design (LLD) a esse documento em toda mudança que altere características de arquitetura, físicas ou logicas de componentes de tecnologia. (Ex. Dispositivos, interfaces, endereçamento, protocolos etc.)

  - Para atividades que envolvem algum risco de SSMA, o responsável precisa efetuar Análise de Risco de Tarefa (ART), Conforme PRO-034346 - Diretrizes para Análise de Risco da Tarefa – ART - Ferrosos e PNR-000068 - Diretrizes para Análise de Riscos de Tarefa - ART.

  - Para Regras de firewall, é mandatório anexar a mudança o Template de Regras de Firewall.

  - Agendamento e orientações para a realização de peer-review de mudanças junto a área de Engenharia de Manutenção devem ser feitos através do link Peer-Review de Change.

  - Para mudanças que envolvam configurações, é mandatório validar as evidências do ambiente antes do início da implementação.

# Informações Gerais Sobre a Mudança

  - Informações da Mudança

    - Número: CHG00000000

    - Título: FDC - 5642 (1718986) - Troubleshooting Network - Migração PME ITPCN x DMZ 2.0

    - Início/Fim: 17/06/2025 09:00:00 - 27/06/2025 16:00:00

    - Descrição: Deletar Rota estatica no Firewall para comunicação de Migração PME ITPCN x DMZ 2.0.

  - Haverá indisponibilidade de serviços ou impactos causados pela mudança?

    - ☐ Sim

      - Descrever:

    - ☒ Não

      - Justificar: Não haverá impacto nas aplicações, servidores, e base CMDB, apenas será criado regra de firewall para permitir a comunicação solicitada.

  - Acordos e autorizações foram anexados à mudança?

    - ☐ Sim

      - Descrever:

    - ☐ Não

      - Justificar:

    - ☒ N/A

# Equipe Responsável e Plano de Comunicação

Obs: Para atividades com impacto ao ambiente operacional (produção de minério) é mandatório considerar no plano de comunicação o canal do rádio da sala de operação que será utilizado para solicitar autorização para início da atividade.

  - Informações de contato da equipe responsável pela mudança e operação assistida

| Nome | e-mail | Telefone | Papel | Forma de contato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alan Cardoso | C0651859@vale.com | N/A | SME - FDC Network | E-mail e Teams |
| Elaine Ferreira | C0684334@vale.com | N/A | PM - FDC Network | E-mail e Teams |
| Lorena Calmon | C0652181@vale.com | (27) 99816-1144 | Coordenação FDC Network | E-mail, Telefone e Teams |
| Ennio Martinez | Ennio.Martinez@vale.com | (21) 96833-2187 | Líder Técnico Vale | E-mail, Telefone e Teams |
| Sergio Reis | sergio.reis@vale.com | (21) 3485-3131 | Engenharia - Aprovador | E-mail, Telefone e Teams |
| Murray Souza | Murray.Souza@vale.com | N/A | Engenharia - Aprovador | E-mail, Telefone e Teams |
| Julio Fernandes | C0484139@vale.com | N/A | Engenharia - Aprovador | E-mail e Teams |
| Leonardo Varanda | Leonardo.Varanda@vale.com | (31) 99958-4400 | Engenharia - Aprovador | E-mail, Telefone e Teams |
| PREENCHER | PREENCHER | N/A | Solicitante da Demanda | E-mail e Teams |
| Flavio Bezzi | flavio.bezzi@vale.com | (27) 99753-8544 | Engenharia - Gerência | E-mail, Telefone e Teams |
| Mario Azevedo | mario.azevedo@vale.com | (27) 98817-6621 | Engenharia - Gerência Geral | E-mail, Telefone e Teams |

  - Operação assistida:

    - ☒ Sim

      - Início/Fim: 18/06/2025 às 09:00h até 27/06/2025 16:00h - Operação Assistida

    - ☐ Não

      - Justifique:

    - ☐ N/A

      - Justifique:

# Itens Relacionados

  - Materiais e ferramentas adicionais utilizadas.

Caso seja necessário a utilização de algum equipamento, ferramenta ou material adicional, favor relacionar e descrever.

(Ex. Cabo console, cordão ótico etc.)

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Notebook | Terminal que será utilizado na mudança |
| Acesso a Internet | Prover comunicação com rede Vale e ferramentas necessárias. |
| Acesso a VPN | Prover comunicação com rede Vale e ferramentas necessárias. |

  - Chamados relacionados

Listar quaisquer chamados relacionados a execução da mudança.

(Ex. Reserva de IP, DHCP, Viabilidade técnica etc.)

| N° Chamado | Descrição |
| --- | --- |
| EX: RITMXXXXXXXX | Ex: Viabilidade Tecnica para link de internet 100Mbps com a Operadora XYZ. |
| EX: RITMXXXXXXXX | EX: Reserva de endereço IP |

  - Documentos de referência

Incluir links para documentos de referência, como arquitetura aprovada, recomendações do fabricante etc.

    - Ref.: https://vale.leanix.net/ValeProduction/diagrams/freedraw/4612050c-16be-48a4-a860-0249a7a4b473

    - Ref.:

    - Ref.:

# Atividades Técnicas

Para preenchimento do Detalhamento Tecnico, Plano de Testes e Plano de Rollback, gentileza fazer download da planilha abaixo, preenche-la, e anexar novamente neste MoP

# Informações Complementares

Caso existam informações complementares (tabela, topologia, imagem etc.), inserir abaixo.